# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН

# МАМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15  октября  2014 года                                                                              № 93

п. Мама

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной целевой

программы «Благоустройство территории поселка Мама в Мамском  городском

поселении  на 2014 - 2016 годы» на 2015 год

В целях реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории поселка Мама в Мамском  городском поселении на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации от 23.09.2013 года № 85, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6 Устава Мамского муниципального образования (в редакции решения Думы Мамского городского поселения с изменениями и дополнениями),  администрация Мамского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории поселка Мама в Мамском  городском поселении на 2014 - 2016 годы» на 2015 год.

2. Настоящее постановление  опубликовать в приложении к районной газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  поселения                                           А.В. Веретнов

Приложение

к  постановлению администрации

от  15.10.2014 года № 93

План  мероприятий по реализации
муниципальной целевой Программы
«Благоустройство территории поселка Мама в Мамском  городском поселении
на 2014 - 2016 годы» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Объем финансирования тыс.руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I квартал |  |  |  |
| 1.1. | содержание мест захоронений |  | 115,9 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 1.2. | Плата за уличное электроосвещение |  | 32,0 | Администрация поселения |
| 1.3. | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том, числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения. |  | 75,0 | Администрация поселения |
|  | ИТОГО |  | 222,9 |  |
| 2. | II квартал |  |  |  |
| 2.1. | - содержание детских игровых, спортивных площадок по адресам: - ул. Советская, 36 и Связи, 2 - Октябрьская, 25 и Володарского,21 |  | 70,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 2.2. | Содержание мест захоронений |  | 115,9 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 2.3. | - Закупка и установка урн для сбора мусора. - Приобретение контейнеров для сбора ТБО. | 15 шт. 20 шт. | 23,0 100,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 2.4. | Заказ и установка щитов в местах: - при входе в лесной массив, запрещающих свал бытового мусора, разжигание костров в пожароопасный период, о бережном отношении к природе; - у водоемов в черте поселка, запрещающих мойку автотранспортных средств, призывающих не сорить в поселке. | 15 шт. | 32,0 | Ведущий специалист по ГО и ЧС И.А. Новик |
| 2.5. | Санитарная очистка территории поселка: - проведение месячника санитарной очистки территории поселения в апреле - июне, - ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории населённых пунктов и в припоселковых лесах |  | 554,5 99,7 | Исполнители муниципальных заказов. Администрация поселения |
| 2.6 | Плата за уличное электроосвещение |  | 32,0 | Администрация поселения |
| 2.7. | 1. Дополнительная установка светильников уличного освещения (5 светоточек). |  | 130,8 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 2.8. | Расчистка, раскорчевка нового места под захоронение | 0,5 га. | 106,0 | Администрация поселения |
| 2.9. | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том, числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения. |  | 75,0 | Администрация поселения |
|  | ИТОГО |  | 1338,8 |  |
| 3. | III квартал |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство мест общего пользования: - реконструкция торгового сооружения и благоустройство прилегающей территории внешнее обустройство территории рынка по ул. Связи; - обустройство мест отдыха в прибрежной полосе. |  | 49,6 42,5 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 3.2. | Озеленение территории поселка: - снос и формовочная обрезка деревьев. | 69 шт. | 250,3 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 3.3. | - санитарная очистка территории прибрежных зон и водоемов; - организация работ по укреплению ручья от ул. Охотничья до улицы Советская; - устройство водоотводных канав по ул. Победы, ул. Витимская до ул. Октябрьская, ул. Володарского до ул. Охотничья; по ул. Связи от ул. Витимская до ул. Комсомольская | 1 км. | 86 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 3.4. | -снос ветхих и аварийных домов, не подлежащих восстановлению; -вывоз строительного мусора от разрушенных домов, ветхих сараев; - благоустройство территории после сноса домов. | 5 дом. | 300,5 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 3.5. | Содержание мест захоронений |  | 115,9 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 3.6. | Плата за уличное электроосвещение |  | 32,0 |  |
| 3.7. | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том, числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения. - дополнительная установка светильников |  | 75,0 125,0 | Администрация поселения |
| 3.8. | Ремонт существующих площадок под мусорные контейнеры |  | 194,6 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 3.9 | Расчистка, раскорчевка нового места под захоронение | 0,5 га. | 106,0 | Администрация поселения |
|  | ИТОГО |  | 1377,4 |  |
| 4. | IV квартал |  |  |  |
| 4.1. | Содержание мест захоронений |  | 115,9 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 4.2. | Плата за электроэнергию |  | 32,0 | Администрация поселения |
|  | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том, числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения. |  | 75,0 | Администрация поселения |
|  | ИТОГО |  | 222,9 |  |
|  | ВСЕГО |  | 3162,0 |  |