# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН

# МАМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 октября  2014 года                                                                                                  № 95

п. Мама

Об утверждении плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама в Мамском городском поселении» на 2011 – 2015 годы на 2015 год

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама в Мамском городском поселении» на 2011 – 2015 годы утвержденной постановлением администрации от 25.11.2010 года № 85, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 33 Устава Мамского муниципального образования (в редакции решений Думы Мамского городского поселения от 03.03.2011 года  № 150; 08.08.2011 года № 166; от 28.06.2012 года № 18),  администрация Мамского городского поселения

# П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама в Мамском городском поселении» на 2011 – 2015 годы на 2015 год.

2.Настоящее постановление  опубликовать в приложении к районной газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти».

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы поселения                                                                         А.В. Веретнов

Приложение

к  постановлению администрации

от 6.10.2014 года № 95

План  мероприятий по реализации
долгосрочной целевой Программы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама в Мамском городском поселении» на 2011 – 2015 годы на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Объем финансирования тыс. руб | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I квартал |  |  |  |
| 1.4. | Механизированная очистка дорожного полотна и обочин от снега; |  | 360,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 1.5. | Уборка и вывоз снега в специально отведенные места |  | 302,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
|  | Покупка материалов для ремонта дорог (холодный асфальт) |  | 100,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 762,0 |  |
| 2. | II квартал |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инвентаризации автомобильных дорог в том числе: а) паспортизация автомобильных дорог; б) диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений. |  | 230,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 2.2. | Установка новых дорожных знаков со светоотражающей пленкой и замена старых дорожных знаков. | 30 шт. 20 шт. | 70,0 | Зам. главы поселения А.В.Веретнов |
|  | ИТОГО |  | 300,0 |  |
| 3. | III квартал |  |  |  |
| 3.1. | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб.м на 1 километр. | 2 км. | 450,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 3.2. | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав | 1 км. | 86,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
|  | ИТОГО |  | 536,0 |  |
| 4. | IV квартал |  |  |  |
| 4.1. | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения. | 200 ламп 3 км. СИП | 243,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 4.2. | Механизированная очистка дорожного полотна и обочин от песка и снега; |  | 360,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
|  | ИТОГО |  | 603,0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 2201,0 |  |