# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН

# МАМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября  2014 года                                                                                          № 97

п. Мама

Об  утверждении муниципальной целевой программы  «Чистая  вода»  на территории Мамского муниципального образования на 2015-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях обеспечения населения п. Мама питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности, эффективной работы канализационных очистных сооружений, руководствуясь, статьей 6 Устава  Мамского муниципального образования (с изменениями и дополнениями),  Положением  о порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных целевых программ в Мамском городском поселении, утвержденным постановлением администрации от 25.10.2010 года  № 67, администрация Мамского городского поселения

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную   программу ««Чистая  вода»  на территории Мамского  муниципального образования на 2015-2018 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в приложении к районной газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  поселения                                                      А.В.Веретнов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Мамского городского поселения

от «20» октября 2014 года № 97

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

МАМСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015-2018 ГОДЫ

п. Мама

2014 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«ЧИСТАЯ ВОДА»

МАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015-2018 ГОДЫ

(далее соответственно - программа, муниципальная  программа)

| Наименование муниципальной программы | «Чистая вода» Мамского муниципального образования на 2015 – 2018 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Мамского городского поселения |
| Цель программы | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности |
| Задачи программы | Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2018 годы |
| Целевые показатели программы | 1. Улучшение воды в водопроводной сети, соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и по микробиологическим показателям. 2. Надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Создание технических условий для приведения существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы. 2. Привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса. 3. Улучшение функционирования муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям. 5. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования составляет 75290,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 18560,7 тыс. рублей; 2016 год – 21893,4 тыс. рублей; 2017 год – 23622,1 тыс. рублей; 2018 год – 11674,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 460,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 130,0 тыс. рублей; 2016 год – 110,0 тыс. рублей; 2017 год – 110,0 тыс. рублей; 2018 год – 110,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств предприятий ЖКХ и внебюджетных фондов составляет 75290,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 18430,7 тыс. рублей; 2016 год – 21783,4 тыс. рублей; 2017 год – 23512,1 тыс. рублей; 2018 год – 11564,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры; Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; Надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы; Продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов; Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества. |

### Анализ исходного состояния водоснабжения и водоотведения.

Анализ имеющихся материалов о состоянии водоснабжения и водоотведения Мамского муниципального образования приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, которые включали бы систему мер, направленных на обеспечение населения Мамского городского поселения питьевой водой в достаточном количестве и улучшение качества питьевой воды.

Водоснабжение

Существующее положение

Год ввода в эксплуатацию водозабора 1970 г.

1. Расчётная производительность водозабора – 3840 м3/сутки (160 м3/час). Водозабор обеспечивает хозяйственные, питьевые и производственные нужды посёлка Мама с населением 3422 человек. Шахтный водозабор использует инфильтрационный поток  подрусловых  вод рек Витим и Мама. Сведенья об утверждении запасов отсутствуют.

Дебет водозабора обеспечивает потребный расход воды, (кроме зимних месяцев) и  подтверждается в течении последних 40 лет. В декабре – феврале водозабор работает в  аварийном режиме, динамический уровень падает ниже критического до 0,5 метра.

Конструктивно водозабор представлен шахтным колодцем диаметром 2,6 метра и  глубиной 13,75 метра, выполненным из монолитного бетона. Глубина колодца ограничена  выходом скальных пород. Здание бетонное. Полы бетонные. Рабочим оборудованием  являются насос ЭЦВ 12-160-140 – один рабочий, один запасной, резервный. Для монтажа  оборудования имеется электроталь.

2. Обеззараживание воды проводится раствором гипохлорита натрия. Хлорирование ведётся постоянно, каплями, непосредственно в шахтный колодец, под постоянным  лабораторным контролем оператора.

Очистных сооружений питьевой воды на водозаборе нет.

Резервуаров питьевой воды в поселке Мама нет.

4. Протяженность системы водоснабжения в однотрубном представлении, диаметр  от 50-250 мм – 25,8 км.

5. Износ системы коммунальной инфраструктуры:

Оборудование водозабора – 91,11%;

Оборудование системы транспортировки воды – 93,18%;

Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 16 км.

Мероприятия, необходимые для проведения и

осуществления целей программы

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для определения расчетного расхода воды в сутки наибольшего водопотребления  коэффициент суточной неравномерности  Kсут.max принят равным 1,3.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые

нужды населения принято по табл. 1, п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население

продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в

расчете на одного жителя принято 50 л/сут, табл. 3, п. 2.4 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с

расходом 10 л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п.2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя  производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП  2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 10 л/с + 2,5 л/с = 12,5 л/с.

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного

хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный и аварийный объемы воды.

Рабочий поселок Мама Иркутской области, согласно картам сейсмического

районирования ОСР-97, относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику  п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*.

Для обеспечения водой населения поселка Мама проектом предусматривается на 1 очередь:

- реконструкция существующего водозабора;

- обеззараживание установками ультрафиолетового облучения;

- реконструкция водопроводных сетей – 0,26 км.

Мероприятиями по реконструкции существующего водозабора предполагается

искусственное пополнение запасов подземных вод для увеличения производительности, обеспечения стабильной работы и создания сезонных запасов воды. Для пополнения запасов подземных вод эксплуатируемых водоносных пластов должны использоваться  поверхностные и подземные воды.

На расчетный срок, строительство:

- резервуаров чистой воды – 2×300 м3, общее количество резервуаров одного

назначения в одном узле, при наличии в них пожарного и аварийного объемов воды,  должно быть не менее двух п. 9.21, 9.22 СНиП 2.04.02-84*;

- насосной станции 2-го подъема;

- магистральных сетей водоснабжения.

Предусматривается подземная прокладка трубопроводов. Глубину

заложения трубопроводов следует определять по СНиП 2.04.02-84*, п. 8.42 – 8.45.

Водоотведение

Существующее положение

Канализационные сети развиты слабо, построены с низким качеством, часто засоряются.

1. Канализационная станция перекачки стоков (КНС) расположена в черте поселка, огорожена деревянным забором, санитарно-защитная зона радиусом 30 м. На КНС установлены 2 центробежных насоса типа СМ для сточных вод марки 100-65-200 выпуск 06.12.2007 г. Износ конструкции КНС, оборудования транспортировки стоков – 95,45 %.

2. Очистные сооружения биологической очистки стоков поселка Мама расположены в 2-х км от поселка вниз по течению реки Витим. Проектная мощность очистных сооружений 1400 м³/сут., два блока по 700 м³/сут. Фактически в работе один блок емкостей.

Схема работы очистных  сооружений следующая:

- сточная вода с насосной станции под напором подается в приемный бак-гаситель напора и самотеком направляется в аэротенки блока емкостей. В аэротенках продленной аэрации сточная вода подвергается очистке в смеси с активным илом. Затем вода поступает в отстойники и далее в контактные резервуары, после чего поступает в канализационный коллектор и сбрасывается в реку Витим.

В 2006 году очистные сооружения были затоплены водами реки Витим. Стихия нанесла дополнительные разрушения и создала условия к дальнейшему разрушению конструкции и оборудования очистных сооружений. Оборудование – воздуходувка, в настоящее время разрушена в течение эксплуатации и восстановлению не подлежит.

Компрессор марки 2АФ53Э52Ш с электродвигателем 110 кВт. Запасной воздуходувки нет.

Разработанного проекта ПДС нет. Разрешения на сброс нет.

3. Протяженность сетей в однотрубном исчислении – 8,6 км:

Напорных сетей диаметром до 500 мм – 2,0 км.

Безнапорных сетей диаметром до 500 мм – 6,6 км.

Часть канализованной застройки поселка не подключена к общему коллектору, сброс стоков после жилых домов ведется в ручей за поселком и далее в реку Витим.

## Ежегодно сбрасывается около 312000 м³ стоков. Все очистные сооружения Мамского городского поселения рассчитаны на биологическую очистку сточных вод. Сроки эксплуатации всех сооружений составляют более 41 года. Железобетонные резервуары отстойников, аэротенков  за время эксплуатации не ремонтировались. Стенки резервуаров трескаются, сточные воды насытили грунты вокруг очистных сооружений. Фундаменты зданий «гуляют», что не даёт возможности производить их ремонт. Из-за аварийности зданий технологические схемы не работают  уже несколько лет. Разрушению подверглись практически все виды материалов и конструкций: бетон, арматура, кирпичная кладка, деревянные изделия. Замены требуют все технологические трубопроводы, которые съедены коррозией и разрушаются при небольшом механическом воздействии.

Содержащиеся в сточной жидкости органические соединения могут загнивать и служат благоприятной средой для развития микроорганизмов. В весенне-летний период есть вероятность развития патогенных микроорганизмов, что может привести к массовым инфекционным заболеваниям.

Вопросы водоотведения остаются незатронутыми на протяжении длительного времени. Организации коммунального комплекса собственными силами делают незначительные ремонты, но в целом картина не меняется, так как все канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

(Перечень объектов - приложение № 1)

По предварительным оценкам, на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения с целью приведения в нормативное состояние и обеспечения населения Мамского муниципального образования водой, соответствующей гигиеническим нормативам, в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей, включая потребности коммунальных инфраструктур объектов ЖКХ, систем наружного пожаротушения, необходимо 44,15 млн. рублей, в том числе по объектам водоснабжения – 18,87 млн. рублей, по объектам  водоотведения- 25,27 млн. рублей.

К основным проблемам в секторе бесперебойного снабжения чистой водой можно отнести:

1) неудовлетворительное техническое и финансовое состояние организации коммунального комплекса, обеспечивающее водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, и низкую эффективность этого сектора экономики, выражающуюся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов, высоком уровне потерь, низком качестве очистки сточных  вод и нерациональном водопользовании;

2) низкую инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса, связанную с отсутствием законодательно закрепленной практики применения долгосрочного тарифообразования;

3) отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой водой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного водоснабжения, и требования к очистке сточных вод) как одной из важных публичных функций исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в области обеспечения  качества  жизни человека.

Мероприятия, необходимые для проведения и

осуществления целей программы

«Хозяйственно - бытовая канализация»

Нормы водоотведения от жилых зданий приняты равными  1088 расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

С учетом первоочередного и перспективного строительства поселка и существующего рельефа местности проектом предусмотрено строительство магистральных канализационных сетей и канализационных насосных станций. Места расположения канализационных насосных станций указаны на плане.

На первую очередь предусматривается:

- прекращение сброса не очищенных сточных вод в ручей, впадающий в р. Витим и организация вывоза стоков на канализационные очистные сооружения до ввода в эксплуатацию КНС и напорной линии. Для этого следует разместить непроницаемый выгреб, объемом около 50 м3 в районе проектируемой КНС, который в дальнейшем может быть использован как приемно-регулирующий резервуар канализационной насосной станции;

- строительство канализационной насосной станции производительностью – 5 м3/ч;

- реконструкция существующей канализационной насосной станции;

- строительство и реконструкция магистральных сетей канализации.

На расчетный срок:

- реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением качества

очистки до современных требований с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту и обеззараживанием с помощью бактерицидного ультрафиолетового облучения.

Водоотведение от существующей застройки принято с учетом  не канализуемой на КОС в настоящее время.

Цель программы, основные мероприятия программы

Программа содержит комплекс задач по созданию условий для достижения цели программы, а именно: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.

Программа разрабатывается с учетом основных целей комплексной программы социально-экономического развития Мамского муниципального образования на 2015-2018 годы, утвержденной решением Думы Мамского муниципального образования № 160 от 30 июня 2011 года.

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из стратегических задач. При этом принципиальное значение имеет качество питьевой воды - важнейшее условие сохранения здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения питьевой водой в необходимых количествах и соответствующего качества по доступной цене для каждого жителя Мамского муниципального образования  является одним из главных целевых показателей социальной политики, направленной на благополучие населения.

В результате реализации мероприятия по развитию и модернизации объектов водоснабжения в Мамском муниципальном образовании значительно улучшится инженерное обустройство жилищного фонда.

Для достижения поставленной цели нужно  решить  следующие задачи:

1. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных  вод.

2. Создание технических условий для приведения существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы.

3.   Привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса.

4. Улучшение  функционирования    муниципальных объектов водоснабжения и  водоотведения.

##### 5.  Соответствие   качества   питьевой   воды нормативным требованиям.

Мероприятия программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод реализуются в один этап с 2015 по 2018 годы.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 2 к муниципальной  программе.

Приложение № 2

План мероприятий  по модернизации и реконструкции  водозаборов,

очистных сооружений Мамского муниципального образования

на 2015-2018 годы

| № | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Обоснование для включения в программу | Параметры объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Реконструкция водозабора Стоимость проектирования Приобретение и установка насоса и водомерного узла. | 2015 | Стоимость определяется по результатам проектирования 1 500,00 533,93 | Водозабор питьевого назначения расположен в здании котельной, которая находится в черте поселка вплотную с детскими учреждениями – детский сад. Канализационная система от этих зданий проходит под землей вблизи от колодца по 1 поясу защитной зоны водозабора. Ветхость водозабора подтверждается сроком эксплуатации – 41 год. | Шахтный колодец инфильтрационного типа, вертикальный водозабор. Производительность -3,840 тыс. м³/сут. Износ здания 50%, оборудования 50% |
| 2. | Замена труб сетей водоснабжения Д=100мм., | 2015 - 2018 | 20 443,43 | Срок эксплуатации 41 год | Протяженность –10,8 км Степень износа – 100% Материал - металл |
| 3. | Замена труб сетей водоснабжения Д=80мм., | 2015 - 2018 | 15 062,30 | Срок эксплуатации 41 год | Протяженность –10,0 км Уровень износа – 100% Материал - металл |
| 4. | Замена труб сетей водоснабжения Д=50 мм., | 2015 - 2018 | 6 893,30 | Срок эксплуатации 41 год | Протяженность – 5,0 км. Уровень износа – 100% Материал - металл |
| 6. | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки поселковых хозяйственно- бытовых стоков: а) Заключение договора с НПО «Катализ» на разработку Проекта по реконструкции очистных сооружений с использованием биокаталитической технологии очистки стоков. б) производство работ по строительству биокаталитической установки. в) Капитальный ремонт емкостей КОС. г) реконструкция здания КОС Реконструкция сетей канализации | 2015 2015 лето. 2015-2016 г. 2015-2016 г | 1 500,00 Стоимость определяется по результатам проектирования Стоимость проектно изыскательских работ | В 1996 году, при подъеме уровня воды в реке Витим, очистные сооружения были затоплены на 1 метр от уровня поверхности земли. Воздуходувное оборудование было заилено и выведено из строя. Новое оборудование не приобреталось из-за отсутствия средств. Результаты анализа сточной воды до и после очистных сооружений показывают, что очистка стоков производится только на 50-60 процентов. | Мощность очистных сооружений 1,4 тыс. м³/сут., из двух блоков по 0,7 тыс. м³/сут. Очистные биологической очистки с продленной аэрацией компрессорами марки 2АФ53Э52Ш G= 178 л/сек. Уровень износа 100%. Нормативно очищенных стоков -0 м³ |
| 7. | Замена труб системы канализации: напорных | 2015 - 2018 | 7 090,54 | Срок эксплуатации 25 лет. Закладка труб в землю без защитного, изолирующего слоя. | Диаметр до 500 мм. Протяженность 2,0км. Степень износа -95% |
| 8. | Замена труб системы канализации безнапорных (в поселке) | 2015- 2018 | 14 676,85 | Срок эксплуатации 25 лет. Закладка труб в землю без изолирующего, защитного слоя. | Диаметр до 500 мм Протяженность 8,6 км. Заменить -6,6 км. Уровень износа- 95% |

- Ресурсное обеспечение программы

Расходы программы формируются за счет средств бюджета Мамского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

| № п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Сумма капиталовложений, тыс. рублей |
| 1. | Реконструкция водозабора Стоимость проектирования Приобретение и установка насоса и водомерного узла. | 1 500 533,9 |  |  |  |  |
| 2. | Замена труб сетей водоснабжения Д=100мм., | 10221,7 | 10221,7 |  |  |  |
| 3. | Замена труб сетей водоснабжения Д=80мм., |  | 7531,1 | 7531,5 |  |  |
| 4. | Замена труб сетей водоснабжения Д=50 мм. |  |  | 4135,9 | 4135,9 |  |
| 5. | Замена труб системы канализации: напорных - Реконструкция очистных сооружений биологической очистки поселковых хозяйственно- бытовых стоков: а) Заключение договора с НПО «Катализ» на разработку Проекта по реконструкции очистных сооружений с использованием биокаталитической технологии очистки стоков. б) производство работ по строительству биокаталитической установки. в) Капитальный ремонт емкостей КОС. г) реконструкция здания КОС Реконструкция сетей канализации | 1500,0 Стоимость определяется по результатам проектирования Стоимость проектно-изыскательских работ |  | 541,0 500,0 | 200,0 |  |
| 6. | Замена труб системы канализации: напорных |  | 3545,27 | 3545,27 |  |  |
| 7. | Замена труб системы канализации безнапорных (в поселке) |  |  | 7338,45 | 7338,45 |  |
| 14 | Ремонт кровли КНС |  | 600,0 |  |  |  |
|  | Итого по годам | 18560,7 | 21893,4 | 23622,1 | 11674,4 | 75750,6 |
|  | За счет средств бюджета поселения | 130,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 460,0 |
|  | За счет средств предприятий ЖКХ и внебюджетных фондов | 18430,7 | 21783,4 | 23512,1 | 11564,4 | 75290,6 |

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы.

Гл. специалист по управлению

муниципальным имуществом, благоустройству                                     В.В. Петрушкина