20.02.2020г. №13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА 2017 - 2020 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 ГОДА» НА 2020 ГОД**

В целях реализации муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Мамского городского поселения, на 2017 - 2020 годы с перспективой до 2025 года» утвержденной постановлением администрации от 29.03.2017 года №33, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Мамского муниципального образования, администрация Мамского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Мамского городского поселения, на 2017 - 2020 годы с перспективой до 2025 года» на 2020 год.

2.Настоящее постановление опубликовать в приложении к районной газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Ф. Шпет

Приложение

к постановлению администрации

от 20.02.2020 года №13

**План мероприятий по реализации  
муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Мамского городского поселения, на 2017 - 2020 годы с перспективой до 2025 года» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Объем финансирования  тыс. руб | Ответственный исполнитель |
| 1. | I квартал |  |  |  |
| 1.4. | Механизированная очистка дорожного полотна и обочин от снега; |  | 443,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 1.5. | Уборка и вывоз снега в специально отведенные места |  | 450,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
|  | Покупка материалов для ремонта дорог (цемент) | 20 т. | 345,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 1238,0 |  |
| 2. | II квартал |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инвентаризации автомобильных дорог в том числе:  а) паспортизация автомобильных дорог;  б) диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений;  в) разработка Проекта организации дорожного движения. |  | 370,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 2.2. | Приобретение и установка новых дорожных знаков со светоотражающей пленкой и замена старых дорожных знаков. | 20 шт. | 100,0 | Администрация Мамского городского поселения |
| 2.3. | Проведение ямочного ремонта с использованием песчано - гравийной смеси и цемента | 5 улиц | 1000,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
|  | ИТОГО |  | 1470,0 |  |
| 3. | III квартал |  |  |  |
| 3.1. | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, или других подобных материалов с расходом до 100 куб.м на 1 километр. | 2 км. | 450,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 3.2. | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав | 1 км. | 86,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
|  | ИТОГО |  | 536,0 |  |
| 4. | IV квартал |  |  |  |
| 4.1. | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе приобретение светодиодных фонаре, ламп и других элементов электроосвещения. | 50фонарей  3 км. СИП | 382,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 4.2. | Механизированная очистка дорожного полотна и обочин от песка и снега; |  | 635,0 | Исполнители муниципальных заказов. |
| 4.3. | Заготовка противогололедного материала (песок) | 150 куб. м. | 70,0 | Администрация Мамского городского поселения |
|  | ИТОГО |  | 1087,0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 4331,0 |  |