РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО - ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 мая   2013 года                                                                         №  201

пос. Мама

О  плане перехода на предоставление муниципальных услуг администрацией Мамского городского поселения в электронном виде»

В целях организации работы по совершенствованию предоставления муниципальных услуг администрацией Мамского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», распоряжением Правительства  Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1506-р «Об изменениях в распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 года № 1993-р»,Уставом Мамского муниципального образования,  решением Думы Мамского городского поселения от 2011 года № 169, администрации Мамского городского поселения

- Утвердить план перехода на предоставление муниципальных услуг администрацией Мамского городского поселения в электронном виде согласно приложению 1.

- Специалистам администрации организовать работу по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с этапами, предусмотренными планом перехода на предоставление муниципальных услуг администрацией Мамского городского поселения в электронном виде.

- Опубликовать настоящее распоряжение в приложении к районной газете «Мамский горняк» «Вертикаль власти».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения                                                 В.П. Белых

Приложение

к распоряжению от 13.05.2013 года № 201

ПЛАН

перехода  на предоставление муниципальных услуг администрацией Мамского городского поселения в электронном виде

| № п/п | Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап Размещение информации об услуге в реестре муниципальных услуг (функций) МГП и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | 11 этап Размещение на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | 111 этап Обеспечение возможности для заявителя в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | 1У этап обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (функции) | У этап Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 1 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | До 31 августа 2013 года | До 30 сентября 2013 года | До 31 октября 2013 года | До 30 ноября 2013года | До 1 января 2014 |
| 2 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг |  | До 31 августа 2013 года | До 30 сентября 2013 года | До 31 октября 2013 года | До 30 ноября 2013года | До 1 января 2014 |
| 3 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | До 31 августа 2013 года | До 30 сентября 2013 года | До 31 октября 2013 года | До 30 ноября 2013года | До 1 января 2014 |
| Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 4 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенной для сдачи в аренду |  | До 31 августа 2013 года | До 30 сентября 2013 года | До 31 октября 2013 года | До 30 ноября 2013года | До 1 января 2014 |
| 5 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | До 31 августа 2013 года | До 30 сентября 2013 года | До 31 октября 2013 года | До 30 ноября 2013года | До 1 января 2014 |
| 6 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию |  | До 31 августа 2013 года | До 30 сентября 2013 года | До 31 октября 2013 года | До 30 ноября 2013года | До 1 января 2014 |
| 7 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | До 31 августа 2013 года | До 30 сентября 2013 года | До 31 октября 2013 года | До 30 ноября 2013года | До 1 января 2014 |

Составил: Бородина Л.Л.

Тел 2-18-17